Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase hemos consolidado los avances técnicos y funcionales del proyecto. En primer lugar, completamos el diseño y creación de la base de datos en PostgreSQL, contemplando las tablas, atributos y relaciones principales: Empresas, Reclutadores, Ofertas laborales, Candidatos, Postulaciones y Eventos de postulación. Posteriormente desarrollamos el backend mediante un API REST utilizando el framework Next.js, el cual gestiona la comunicación entre la base de datos y la interfaz. Las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) ya se encuentran completamente funcionales, permitiendo la gestión correcta de registros en la base de datos. Con esto, logramos establecer la conexión entre el backend y PostgreSQL, garantizando la integridad y consistencia de los datos. Este avance representa el cumplimiento del objetivo técnico principal definido para la Fase 2. Actualmente estamos preparando la integración del frontend y las vistas principales para el módulo de reclutamiento, de manera que en la siguiente fase podamos visualizar las ofertas y postulaciones de forma dinámica. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Diseñar e implementar una base de datos relacional escalable en PostgreSQL. - Desarrollar un backend con arquitectura API REST utilizando Next.js. - Implementar operaciones CRUD completas sobre las principales entidades del sistema. - Validar la comunicación entre el backend y la base de datos, asegurando la persistencia y consistencia de los datos. - Preparar la integración de la interfaz web con los servicios del backend. |
| Metodología | Se utilizará la metodología Ágil (Scrum) para organizar las etapas del proyecto en iteraciones cortas: - Etapa 1 – Levantamiento de requisitos: entrevistas con clienta, análisis del proceso manual. - Etapa 2 – Diseño del modelo de datos: partimos del análisis conceptual y lógico de las entidades y relaciones. - Etapa 3 – Implementación de la base de datos: construimos las tablas y relaciones en PostgreSQL, validando la integridad referencial y los índices necesarios. - Etapa 4 – Desarrollo del backend: configuramos un proyecto Next.js con API Routes para manejar las peticiones REST. - Etapa 5 – Pruebas de conexión: realizamos pruebas locales para confirmar la correcta comunicación entre el backend y la base de datos. - Etapa 6 - Validación del CRUD: implementamos y verificamos la creación, lectura, actualización y eliminación de registros para las entidades principales. |
| Evidencias de avance | - Base de datos funcional en PostgreSQL, con sus relaciones correctamente implementadas. - Endpoints del API REST en Nest.js, que permiten realizar las operaciones CRUD sobre las tablas principales. - Pruebas de conexión y registros exitosos entre el backend y la base de datos, validadas en entorno local. Estas evidencias demuestran el progreso técnico del proyecto y confirman que la estructura del sistema cumple con los estándares de desarrollo definidos. Se resguardó la calidad del trabajo mediante: - Validaciones de integridad en las claves foráneas. - Normalización de datos para evitar redundancias. - Pruebas funcionales de inserción, consulta y actualización. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamete tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción de modelo de datos | Diseñar modelo entidad-relación (DER) | PostgreSQL | 1 semana | Equipo completo | Se ajustaron algunos nombres de tablas y atributos para mayor claridad. | Completada |  |
| Implementación de base de datos | Crear estructura en PostgreSQL | SQL Scripts | 1 semana | Backend Developer | Validación de integridad referencial y relaciones N–N. | Completada |  |
| Desarrollo backend API REST | Configurar Next.js y endpoints CRUD | Visual Studio Code, Node.js | 2 semanas | Equipo técnico | Se implementaron rutas principales (GET, POST, PUT, DELETE). | Completado |  |
| Pruebas de conexión y CRUD | Testear envío/recepción de datos | Postman | 1 semana | Todo el equipo | CRUD funcionando correctamente | Completada |  |
| Integración de vistas frontend | Preparar conexión con backend | Next.js, React | 2 semanas | Frontend Developer | En preparación para la Fase 3. | En curso |  |
| Integración de vistas frontend | Preparar conexión con backend | Next.js, React | 2 semanas | Frontend Developer | En preparación para la Fase 3. | En curso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado el desarrollo: Buena organización interna y comunicación entre integrantes. Definición clara de la base de datos antes de iniciar el backend. Uso de herramientas modernas y eficientes (Nest.js, PostgreSQL). Dificultades encontradas: Tiempos de prueba y validación más largos de lo previsto. Ajustes en la nomenclatura de algunas tablas para evitar errores de conexión. Acciones tomadas: Redistribución de tareas para equilibrar la carga entre frontend y backend. Documentamos cada endpoint y validamos su funcionamiento de forma conjunta.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades, pero sí se extendió la duración del desarrollo del backend para realizar pruebas más completas de conexión con la base de datos.

Actividades con retraso: La integración visual del frontend está parcialmente retrasada, pero programada para completarse en la siguiente fase junto a las pruebas del módulo de reclutamiento.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.