|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Hemos logrado cumplir con la mayoría de las actividades planificadas en los tiempos definidos, en especial la toma de requerimientos con la pyme y el diseño inicial de la arquitectura del sistema. Los factores que facilitaron el avance fueron la organización mediante la metodología Scrum y la buena comunicación entre el grupo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Para enfrentar las dificultades hemos reorganizado las tareas dentro del equipo, priorizando aquellas que dependían menos de la disponibilidad del cliente. Además, utilizamos herramientas colaborativas en línea para mantener la comunicación así pudimos evitar retrasos mayores.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Evaluamos nuestro trabajo como positivo, ya que hemos avanzado en la idea de un prototipo inicial y cumplimos con los hitos más relevantes de la fase. Destacamos la buena coordinación y el compromiso del grupo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Nuestra principal inquietud es si el alcance definido para el módulo de reclutamiento es suficiente para cubrir las necesidades reales de la pyme o si debemos ampliar ciertas funcionalidades (por ejemplo, filtros de búsqueda más avanzados). Nos gustaría preguntar al docente si es preferible entregar un módulo más simple pero completamente funcional, o uno más complejo con algunas limitaciones.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: No es necesario realizar una redistribución de actividades, ya que el equipo ha trabajado de manera equilibrada y cada integrante ha cumplido con las responsabilidades asignadas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Me parece un trabajo en equipo muy bueno y con una comunicación excelente.